OBRAS EN EL CENTRO CULTURAL EL GALPÓN DE LA ESTACIÓN

Los equipos de trabajo del Municipio de Esteban Echeverría avanzan con las obras en el Centro Cultural El Galpón de la Estación, ubicado en la plaza Aráoz Alfaro de Monte Grande.

Las tareas consisten en la demolición de los solados existentes en el frente del edificio y la construcción de un piso de hormigón alisado, una escalera y una rampa que mejora la accesibilidad. Además, se ampliará la superficie para la realización de actividades al aire libre y se construirán gradas de hormigón armado para que el espacio sea utilizado como anfiteatro.

Estas obras forman parte de la puesta en valor del centro cultural y continuarán con la construcción de un depósito para el guardado de materiales y equipamiento que se utilizan en el dictado de clases, la colocación de cestos de residuos, el recambio de luminarias y la instalación de portones para cerrar el espacio exterior y mejorar la seguridad.